SCANTORENOV

Poste de Pilotage Interne

PLAN DE CONSTRUCTION

Document de validation

Ce document reprend point par point toutes les propositions de Codex.

Chaque section contient un espace de validation pour que tu puisses confirmer, corriger ou commenter.

Date : 29 mars 2026

Auteur : Claude Cowork (analyse) / Codex (propositions)

# Comment utiliser ce document

Ce document est organise en sections. Chaque section presente une proposition de Codex, suivie d’un tableau de validation. Pour chaque point :

- VALIDE – tu es d’accord, on garde tel quel

- A CORRIGER – tu veux modifier quelque chose (note ton correctif)

- A DISCUTER – tu veux en parler avec ChatGPT ou moi avant de decider

- SUPPRIME – tu ne veux pas de cette fonctionnalite

Remplis la colonne jaune avec ton verdict. On construira le document technique final a partir de tes retours.

# PARTIE 1 – Vision et principes du poste de pilotage

## 1.1 – Ce qu’est le poste de pilotage

Codex propose de creer un cockpit operateur personnel, pas un back-office generique. L’idee est la suivante :

- Un seul outil pour tout le suivi client

- Oriente vers l’action : chercher, ouvrir, comprendre, faire, valider, passer au suivant

- Tres simple a utiliser, pas de formulaires lourds

- Marcel (IA) integre comme outil de travail, pas comme gadget

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Cockpit unique | Un seul ecran central pour tout gerer | VALIDE |
| Action d’abord | Chercher → ouvrir → comprendre → faire → valider → suivant | VALIDE |
| Zero formulaire lourd | Pas de saisie manuelle fastidieuse | VALIDE |
| Marcel = outil central | Marcel sert a consigner les syntheses, pas juste a chatter | VALIDE |

## 1.2 – Architecture ecran proposee

Codex propose 7 ecrans dans le poste de pilotage :

- Accueil / Recherche – champ central pour trouver un client en 3 lettres

- Dossier client – recapitulatif complet du client une fois selectionne

- Panneau d’action – bouton principal correspondant a l’etape en cours

- Ecran Scan – gestion des donnees Matterport et assets

- Ecran Marcel – syntheses, analyses, avant-projets

- Historique – trace de tout ce qui s’est passe sur le dossier

- Vue globale – vision transversale de tous les dossiers

### Ton verdict

| Ecran | Role | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Recherche | Trouver un client en 3 lettres, 5-8 resultats | VALIDE |
| Dossier client | Voir toutes les infos d’un client | VALIDE |
| Panneau d’action | Un seul bouton = une seule action a faire | VALIDE |
| Ecran Scan | Gerer Matterport, photos, assets | VALIDE |
| Ecran Marcel | Syntheses et analyses IA | VALIDE |
| Historique | Tout ce qui s’est passe | VALIDE |
| Vue globale | Voir tous les dossiers d’un coup | VALIDE |

## 1.3 – Design ecran : 3 colonnes

Chaque ecran metier est organise en 3 colonnes :

- Colonne gauche – Contexte stable : infos client, phase, checklist

- Colonne centrale – Zone de travail : l’action du moment

- Colonne droite – Marcel : intelligence, syntheses, suggestions

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| 3 colonnes | Gauche (contexte) / Centre (action) / Droite (Marcel) | VALIDE |
| Bandeau haut | Recherche + compteurs + identite client | VALIDE |
| Barre d’actions bas | Boutons de sortie (valider, reporter, sans suite) | VALIDE |

# PARTIE 2 – Parcours client complet

## 2.1 – Les 10 statuts du dossier client

Codex propose 10 statuts successifs pour chaque dossier client. Chaque statut represente une etape du parcours :

| # | Statut | Ce qui se passe | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | contact_submitted | Le prospect a rempli le formulaire | VALIDE |
| 2 | identity_created | Compte cree, acces a l’espace client | VALIDE |
| 3 | onboarding_completed | Parcours pedagogique valide (4 etapes) | VALIDE |
| 4 | call_requested | Client demande un RDV telephonique | VALIDE |
| 5 | call_done | Appel effectue, synthese a produire | VALIDE |
| 6 | scan_scheduled | RDV scan planifie | VALIDE |
| 7 | scan_payment_completed | Paiement du scan recu | VALIDE |
| 8 | scan_completed | Scan fait, donnees a traiter | VALIDE |
| 9 | analysis_ready | Analyse terminee, pret pour avant-projet | VALIDE |
| 10 | avant_projet_ready | Avant-projet mature, pret a transmettre | VALIDE |

Question Claude : Codex propose aussi un 11e statut accompaniment_subscribed (le client souscrit a un accompagnement). Ce n’etait pas prevu dans le brief initial. Veux-tu le garder ou le mettre de cote pour l’instant ?

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Garder accompaniment_subscribed ? | VALIDE |
| Si oui : quand le proposer au client ? | APRES TRANSMISSION AVANT-PROJET |
| Si oui : quel est le prix / la duree ? | PACKS ET TARIFS A FIXER PLUS TARD |

# PARTIE 3 – Parcours pedagogique (onboarding)

## 3.1 – Les 4 etapes obligatoires

Avant de pouvoir prendre un RDV telephonique, le client doit valider 4 etapes pedagogiques :

- Credibilite (Reno’Island) – le client decouvre la marque et les references

- Utilisation Matterport – le client comprend ce qu’est un scan 3D

- Comment parler a Marcel – le client apprend a interagir avec l’IA

- Limites des visuels IA – le client sait que les rendus sont indicatifs

Chaque etape doit etre validee par une action reelle (pas juste cliquer « suivant »).

Le bouton « Prendre RDV » reste bloque tant que les 4 etapes ne sont pas terminees.

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| 4 etapes | Sont-ce les bonnes ? En manque-t-il ? | VALIDE |
| Validation par action | Quel type d’action pour chaque etape ? | A FIXER PLUS TARD |
| Bouton RDV bloque | Bloquer tant que non valide : OK ? | VALIDE |
| Stockage preuves | Enregistrer la preuve de chaque validation | VALIDE |

# PARTIE 4 – Ecrans metier detailles

## 4.1 – Apres l’appel telephonique (call_done)

Une fois l’appel fait, l’operateur arrive sur un ecran qui permet de :

- Saisir des notes brutes de l’appel (en texte libre)

- Demander a Marcel de structurer ces notes en synthese

- Valider 8 cartes de validation (infos client, type de bien, budget, etc.)

- Choisir une sortie : interet confirme / infos insuffisantes / sans suite

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Notes brutes | L’operateur dicte ou tape librement | VALIDE |
| Marcel structure | Marcel reformule les notes en compte-rendu | VALIDE |
| 8 cartes | 8 points a verifier (type bien, budget, etc.) | VALIDE |
| 3 sorties | Interet / Infos manquantes / Sans suite | VALIDE |

## 4.2 – Apres le scan (scan_completed)

Le scan Matterport est fait. L’operateur doit transformer les donnees brutes en dossier exploitable :

- Synchroniser les donnees depuis Matterport (modelId, plans, surfaces, photos)

- Verifier les assets locaux (photos, fichiers du PC)

- Voir un apercu du scan (iframe Matterport)

- Ajouter des observations de visite

- Valider 7 cartes (surface, qualite scan, photos, coherence, etc.)

- Decider : dossier complet / partiel / incoherent

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Sync Matterport | Recuperer automatiquement les donnees du scan | VALIDE |
| Assets locaux | Photos et fichiers du PC | VALIDE |
| Iframe scan | Voir le scan dans le cockpit | VALIDE |
| Observations | Notes de terrain par l’operateur | VALIDE |
| 7 cartes | Verifications systematiques | VALIDE |
| 3 sorties | Complet / Partiel / Incoherent | VALIDE |

## 4.3 – Phase analyse (analysis_ready)

C’est le moment de transformer les donnees collectees en vision de projet. 6 blocs de travail :

- Diagnostic – etat des lieux du bien

- Intentions client – ce que le client veut vraiment faire

- Scenarios – minimal, cible, ambitieux

- Programme de travaux – structurer les interventions

- Supports visuels – rendus, plans, schemas

- Decision de sortie – analyse solide / partielle / bloquee

Marcel est en mode co-analyste : il propose, structure, peut meme jouer l’avocat du diable. Mais l’operateur decide toujours.

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| 6 blocs | Diagnostic / Intentions / Scenarios / Travaux / Visuels / Decision | VALIDE |
| 3 scenarios | Minimal, cible, ambitieux : c’est assez ? | VALIDE |
| Marcel co-analyste | L’IA propose mais ne decide pas | VALIDE |
| Visuels | D’ou viennent-ils ? Generes quand ? | VALIDE |

## 4.4 – Avant-projet (avant_projet_ready)

L’objectif est de produire un livrable transmissible au client. 7 blocs :

- Vision d’ensemble – resume du projet

- Programme finalise – travaux structures et priorises

- Hypotheses et limites – ce qui est confirme vs indicatif

- Supports visuels – rendus retenus

- Message client – texte destine au client (different du message interne)

- Statut de livraison – pret interne / a transmettre / a discuter en RDV

- Decision de passage – transmettre / reprendre / proposer accompagnement

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| 7 blocs | La structure est-elle complete ? | VALIDE |
| Message interne vs client | Bien separer ce qu’on dit en interne vs au client | VALIDE |
| 3 statuts livraison | Pret / A transmettre / A discuter | VALIDE |
| Proposition accompagnement | Faut-il proposer un accompagnement a ce stade ? | VALIDE |

# PARTIE 5 – Vue transversale quotidienne

## 5.1 – L’ecran d’entree de l’operateur

Codex propose que l’operateur ne commence PAS par un dossier client, mais par une vue de toutes ses taches du jour. C’est un changement important par rapport a la vision initiale.

4 colonnes simples :

- A faire – taches a traiter maintenant

- A valider – taches qui attendent une validation

- En attente client – taches bloquees par le client

- Bloques – taches avec un probleme a resoudre

Chaque tache est une carte autoporteuse avec 8 informations : nom client, type de tache, phase, priorite, date limite, age, action attendue, etiquettes.

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Vue taches d’abord | L’operateur voit ses taches avant d’ouvrir un dossier | VALIDE |
| 4 colonnes | A faire / A valider / En attente / Bloques | VALIDE |
| Cartes autoporteuses | 8 infos par carte, sans ouvrir le dossier | VALIDE |
| Priorisation auto | Retard > Blocage > Valeur > Confort | VALIDE |

## 5.2 – Distinction statut dossier vs tache

C’est un point crucial identifie par Codex : un dossier a UN statut (sa phase metier), mais peut avoir PLUSIEURS taches actives en meme temps.

Exemple concret : un dossier est en statut « call_requested », mais il a 3 taches ouvertes : preparer l’appel, relancer l’onboarding, resoudre un blocage paiement.

### Ton verdict

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Statut dossier distinct des taches : OK ? | VALIDE |
| Plusieurs taches actives par dossier : OK ? | VALIDE |

# PARTIE 6 – Systeme de taches

## 6.1 – Les 20 types de taches

Codex a defini 20 types de taches differentes. Chaque type a un but precis, un declencheur, un proprietaire, et une preuve de sortie.

Voici les 20 types regroupes par phase :

### Phase decouverte

| Type tache | But | Verdict |
| --- | --- | --- |
| lead_review | Verifier le dossier minimal du prospect | VALIDE |
| onboarding_validate_proof | Valider les 4 preuves d’onboarding | VALIDE |
| onboarding_nudge | Relancer un client bloque dans l’onboarding | VALIDE |

### Phase appel

| Type tache | But | Verdict |
| --- | --- | --- |
| phone_call_prepare | Preparer l’appel (relire le dossier) | VALIDE |
| phone_call_complete | Faire l’appel et saisir les notes | VALIDE |
| phone_summary_validate | Valider la synthese d’appel (Marcel) | VALIDE |

### Phase scan

| Type tache | But | Verdict |
| --- | --- | --- |
| scan_schedule_confirm | Confirmer le RDV scan | VALIDE |
| scan_payment_verify | Verifier le paiement du scan | VALIDE |
| scan_assets_sync | Synchroniser les donnees Matterport | VALIDE |
| visit_summary_validate | Valider la synthese de visite | VALIDE |

### Phase analyse et avant-projet

| Type tache | But | Verdict |
| --- | --- | --- |
| analysis_build | Construire l’analyse du projet | VALIDE |
| analysis_validate | Valider l’analyse produite | VALIDE |
| avant_project_finalize | Finaliser l’avant-projet | VALIDE |
| avant_project_transmit | Transmettre au client | VALIDE |

### Phase accompagnement (si confirme)

| Type tache | But | Verdict |
| --- | --- | --- |
| accompaniment_onboard | Lancer l’accompagnement client | A FIXER PLUS TARD |
| accompaniment_coordinate | Piloter la coordination du projet | A FIXER PLUS TARD |

### Taches transverses

| Type tache | But | Verdict |
| --- | --- | --- |
| blocker_resolve | Resoudre un blocage (paiement, document, etc.) | VALIDE |
| client_followup | Relancer le client sur un sujet en attente | VALIDE |
| marcel_review | Relire et valider une production de Marcel | VALIDE |

## 6.2 – Etats d’une tache

Chaque tache passe par ces etats :

- open – a faire

- awaiting_validation – en attente de validation par un humain

- waiting_client – en attente d’une reponse client

- blocked – un probleme empeche d’avancer

- done – terminee

- cancelled – annulee

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| 6 etats | open / awaiting / waiting / blocked / done / cancelled | VALIDE |
| Transitions | Qui decide du passage d’un etat a l’autre ? | OPERATEUR |
| Reouverture | Peut-on rouvrir une tache « done » ? | OUI |

# PARTIE 7 – Le role de Marcel

## 7.1 – Marcel change de mode selon la phase

Marcel n’est pas un chatbot generique. Il a un role different selon l’etape du dossier :

| Phase | Mode Marcel | Ce qu’il fait | Verdict |
| --- | --- | --- | --- |
| Apres appel | Compte-rendu | Synthetise les notes brutes | VALIDE |
| Apres scan | Visite | Structure les observations | VALIDE |
| Analyse | Co-analyste | Propose scenarios et contraintes | VALIDE |
| Avant-projet | Synthese finale | Reformule, distingue interne/client | VALIDE |
| Accompagnement | Coordination | Recap, feuille de route, risques | VALIDE |
| Vue transverse | Assistant | Recap blocage, prepare relances | VALIDE |

## 7.2 – Regles de securite Marcel

Codex a pose des gardes-fous importants :

- Marcel ne publie jamais rien seul – tout passe par validation humaine

- Marcel ne decide pas – il propose, l’operateur arbitre

- Marcel ne remplace pas l’operateur – c’est un outil, pas un collegue autonome

### Ton verdict

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Les modes Marcel sont-ils les bons ? | VALIDE |
| Les gardes-fous sont-ils suffisants ? | VALIDE |
| Faut-il un mode Marcel supplementaire ? | VALIDE |

# PARTIE 8 – Evenements et automatisation

## 8.1 – Comment le systeme fonctionne

Codex propose un moteur a evenements : chaque action (formulaire rempli, appel termine, scan fait) declenche automatiquement la creation ou la fermeture de taches.

Principe fondamental : un evenement ne cree jamais de doublon. Si la tache existe deja, il ne se passe rien.

Exemple de chaine :

- Le client remplit le formulaire → evenement contact_submitted → tache lead_review creee

- L’operateur valide le lead → evenement lead_validated → compte cree, tache onboarding creee

- Le client termine l’onboarding → evenement onboarding_completed → tache phone_call_prepare creee

- L’appel est fait → evenement phone_call_completed → tache phone_summary_validate creee

### Ton verdict

| Point | Description | Verdict |
| --- | --- | --- |
| Moteur evenements | Les actions declenchent automatiquement les taches | VALIDE |
| Anti-doublon | Un evenement ne cree jamais de tache en double | VALIDE |
| Chaine automatique | Chaque tache fermee cree la suivante | VALIDE |

## 8.2 – Ce qui est automatise vs manuel

Codex definit clairement ce qui sera automatique et ce qui restera humain :

| Automatise | Manuel (toujours humain) |
| --- | --- |
| Creation de taches quand un evenement arrive | Validation de syntheses et analyses |
| Sync Matterport (donnees, plans, surfaces) | Arbitrage sur les scenarios client |
| Generation iframe scan | Transmission au client |
| Generation CSV | Decision de passage a l’etape suivante |
| Emails de relance (si configures) | Resolution des blocages |

### Ton verdict

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| La frontiere auto/manuel est-elle correcte ? | VALIDE |
| Manque-t-il des automatisations ? | NON |
| Y a-t-il des choses trop automatisees ? | NON |

# PARTIE 9 – Structure des donnees

## 9.1 – Les tables proposees

Codex propose un socle minimal de 7 tables pour stocker toutes les informations :

| Table | Contenu | Verdict |
| --- | --- | --- |
| clients | Identite, statut, phase, metadonnees | VALIDE |
| admin_tasks | Les taches operateur (15 champs) | VALIDE |
| appointments | RDV telephone, scan, accompagnement | VALIDE |
| project_notes | Syntheses, observations, rapports | VALIDE |
| scans | modelId, iframe, donnees Matterport, assets | VALIDE |
| payments | Paiements scan, visite, accompagnement | VALIDE |
| knowledge_candidates | Lecons apprises (proposees par Marcel) | VALIDE |

Plus une table separee pour les preuves d’onboarding : onboarding_step_validations.

### Ton verdict

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Les 7 tables couvrent-elles tout ? | VALIDE |
| Manque-t-il une table ? | VALIDE |
| knowledge_candidates : on garde ou on retire ? | VALIDE |

# PARTIE 10 – Alertes et questions de Claude

En analysant les 10 documents, j’ai identifie 6 points qui meritent une decision de ta part avant de lancer le developpement.

## Alerte 1 – Un operateur fait tout ?

Les documents supposent qu’une seule personne gere tout : verifier l’onboarding, preparer l’appel, valider le scan, produire l’analyse, finaliser l’avant-projet, piloter l’accompagnement. C’est 8 roles differents.

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Un seul operateur fait tout ? (au debut oui, mais ensuite ?) | VALIDE |
| Faut-il prevoir des roles separes des maintenant ? | NON |

## Alerte 2 – Que se passe-t-il apres la transmission de l’avant-projet ?

Les documents ne disent pas clairement ce qui se passe une fois l’avant-projet envoye au client. Le dossier reste en avant_projet_ready ? Il passe a un nouveau statut ?

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Faut-il un statut « transmitted » apres envoi ? | VALIDE |
| Que fait-on si le client pose des questions apres ? | MESSAGE MARCEL A DEFINIR |

## Alerte 3 – Dependance Matterport

Tout le flux scan repose sur l’API Matterport. Si l’API est en panne ou si le client utilise un autre outil (Ricoh, DJI...), le systeme est bloque.

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Faut-il un mode de saisie manuelle si Matterport echoue ? | NON |
| Supporte-t-on d’autres outils que Matterport ? | NON |

## Alerte 4 – Paiements

Les documents mentionnent des paiements (scan, accompagnement) mais ne precisent pas comment. Stripe ? Virement ? PayPal ?

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Quel systeme de paiement utiliser ? | Stripe / Virement |
| Le paiement scan est obligatoire avant le scan ? | VALIDE |

## Alerte 5 – Delais et relances

Les documents parlent de SLA (delais maximum) et de relances client, mais sans chiffres precis.

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| Apres combien de jours relancer un client inactif ? | 3 |
| Apres combien de jours un dossier est considere abandonne ? | 10 |

## Alerte 6 – Lecons globales de Marcel

Le document 1 dit que Marcel peut proposer des « lecons globales » (des apprentissages tires des dossiers). Mais cette fonctionnalite n’apparait plus dans aucun autre document.

| Question | Ta reponse |
| --- | --- |
| On garde les lecons globales ? Ou on les retire pour simplifier ? | GARDE |

# PARTIE 11 – Prochaines etapes

Une fois ce document valide par toi, voici ce qu’il faudra faire :

## Avant de coder

- Integrer tes corrections dans un document technique definitif

- Produire le schema de donnees (structure exacte des tables)

- Definir les API (les fonctions que le code devra exposer)

- Documenter l’integration Matterport (cles, limites, fallback)

- Documenter l’integration Identity (comment un compte devient un client)

- Clarifier les roles reels (qui fait quoi, avec quels remplacants)

## Pendant le developpement

- Construire ecran par ecran, en commencant par la recherche + dossier client

- Mocker Marcel avant d’integrer l’API reelle

- Tester chaque transition de tache (y compris les cas d’erreur)

## Apres le MVP

- Tester avec 3-5 operateurs reels

- Mesurer le temps moyen par dossier

- Iterer sur les points de friction

FIN DU DOCUMENT DE VALIDATION

Remplis les cases jaunes et renvoie-moi le document.

Je produirai le document technique a partir de tes retours.